РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                                                                ТАШТАГОЛЬСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                              «МУНДЫБАШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНДЫБАШСКОГО ГОРОДСКОГО             ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03. 2015 г. № 16-п

пгт Мундыбаш

О мерах по пропуску ледохода

и паводковых вод в  2015 году

В целях  осуществления неотложных мер по предупреждению стихийных бедствий при вскрытии рек, водоемов паводковых вод, на основании Закона Кемеровской области от 12.11.98 г. № 50- ОЗ « О защите населения на территории Кемеровской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

1. Утвердить противопаводковую комиссию по обеспечению безопасного пропуска ледохода и паводковых вод в 2015 году.(Приложение № 1)

2. Утвердить прилагаемый  план мероприятий по обеспечению безопасного пропуска ледохода и паводковых вод в 2015 году.( Приложение №2)

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений:

3.1.Обеспечить противопаводковую комиссию необходимой техникой  на случай аварийных ситуаций.

3.2.Провести ревизию главных водоотливных устройств, водосборников, ливневых канализаций, находящихся на территорий предприятий.

3.3. Проверить состояние гидротехнических и защитных сооружений на реках и водоемах, провести подготовительные работы по предупреждению затопления объектов жизнеобеспечения, предприятий теплоэнергетики и дорожно- мостового хозяйства при повышении критических уровней воды.

3.4.Определить зоны вероятного затопления, места ледяных заторов на реках и лавиноопасные участки. Осуществить необходимые меры по предотвращению ущерба от этих опасных явлений, укреплению и ремонту гидротехнических сооружений, своевременному освобождению от ледового поля опор мостов.

3.5. Назначить ответственных лиц за эвакуацию людей из мест затопления, определить и оборудовать места временного проживания эвакуируемого населения.

4. Специалисту ГО и ЧС администрации Мундыбашского городского поселения (Зорина Т.В..):

4.1. Заключить договоры с руководителями предприятий и организаций на проведение работ при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

4.2.Обеспечить своевременное получение и прохождение информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

4.3 Организовать работу по страхованию зданий, сооружений муниципальной формы собственности и личного имущества граждан, попадающих в зону возможного подтопления.

4.4. При необходимости скомплектовать на договорной основе аварийно-спасательные группы для эвакуации жителей, домашнего скота из районов возможного затопления.

4.5. Создать мобильные аварийные- спасательные бригады, обеспечит их сплав-средствами, материальными ресурсами для ведения спасательных работ, создать запас горюче- смазочных средств.

5. Главному врачу МУЗ РБ № 2 ( Станков И.А.):

5.1.Принять меры по созданию необходимого запаса медикаментов, транспортных средств для оказания своевременной медицинской помощи населению в местах возможного затопления.

6. Начальнику отделения полиции Каз отдела МВД по Таштагольскому району (Таушканов И.Н.),Атаману Таштагольского СКО(Ваулин А.Н.):

6.1.Обеспечить охрану общественного порядка и собственности граждан в местах затопления и эвакуации.

7. Директору МОПП " Стимул"( Кузнецова Г.А)., заместитель директора КПП

" Горняк" ( Жернакова В.Н.):

7.1 Принять меры по организации снабжения продовольственными  товарами и горячим питанием первой необходимости на эвакуационных пунктах.

8. Начальнику ПЧ-8 ГКУ пгт. Мундыбаш (Мамонтов А.С)., механику АТЦ ООО " Руда Хакасии" (Кучин А.Л.)., начальнику Новокузнецкой дистанции пути (Коршунов Е.В.)Директору ООО «Армада» (Ижболдин А.С.) :

8.1.Содержать технику в готовности на случай аварийной ситуации в противопаводковый период.

9. Руководителям учебных заведений ( МБОУ № 15 Бодрых Е.А., ООШ № 18 Вализер З.В., МКОУ № 95 Кистаев А.С.) :

9.1.Организовать и провести среди учащихся пропагандистскую работу о мерах предосторожности во время ледохода и прохождения паводковых вод.

10. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Мундыбашского

городского поселения                                                    Е.Н.Черенков

Приложение № 2

к постановлению

от 27.03.2015 г. № 16-п

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по пропуску паводковых вод

по администрации Мундыбашского

городского поселения на 2015 год

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закончить формирование мероприятий по пропуску паводковых вод в предприятиях пгт. Мундыбаш | 15.03.2015 г. | Зорина Т.В. | Выполнено |
| 3 | Сформировать дежурные спасательные команды | 16.03. 2015 г. | Зорина Т.В.. | Выполнено |
| 4 | Произвести очистку оголовков водопропускных труб, кюветов. | 27.03.2015 г. | Верясова Н.А. | Выполнено |
| 5 | Произвести уборку от мусора, шлака и бытовых нечистот подтопляемых территорий ул. Лузина, Школьная, Вокзальная, Советская, Рабочая | 24.03.2015 г. | Маколкина Т.М. | Выполнено |
| 6 | Очистить крыши жилых домов и административных зданий от снега. | 15.03.2015г. | Сальникова Л.Г. | Выполнено |
| 7 | Заключить договора на автотракторную технику на период паводка. | 25.03.2015г. | Зорина Т.В.. | Выполнено |
| 8 | Провести разъяснительную работу с жителями пгт. Мундыбаш, проживающих в подтапливаемой зоне о поведении в случае наводнения под роспись. | постоянно | Зорина Т.В.. . | Выполнено |
| 9 | Организовать круглосуточное дежурство на период пропуска паводковых вод | 01.04.2015г. | Зорина Т.В.. | Выполнено |
| 10 | Организовать выполнение противопаводковых мероприятий предприятиями и организациями пгт. Мундыбаш | постоянно | Верясова Н.А.. Зорина Т.В.. | Выполнено |
| 11 | Создать 10-ти суточный запас продуктов | 25.03.2015г. | Жукова Н.А. Кузнецова Г.А. | Выполнено |
| 12 | Создать аварийный запас ГСМ | 30.03.2015г. | Жукова Н.А | Выполнено |
| 13 | Создать запас химических реагентов для питьевой воды на водозаборах. | 22.03.2015г. | Кабаев С.В. | Выполнено |
| 14 | Демонтировать ледовые переправы | 25.03.2015г. | Земцов И.А. | Выполнено |
| 15 | Выполнять и осуществлять мероприятия по сохранению автомобильных дорог | Постоянно | Ижболдин А.С. | Выполняется |
| 16 | Пробить траншею к р.Тельбесс, Рабочая, 3, Октябрьская, Магазин № 3, Советская, 22 | 12.03.201г. | Верясова Н.А. Зиновьева М.В. | Выполнено |
| 17 | Организовать обмен информацией за уровнем рек | 01.04.2015 г. | Зорина Т.В.. | Выполняется |

Приложение № 1

к постановлению

от 27.03.2015 г. № 16-п

Состав  комиссии по контролю за пропуском

ледохода и паводковых вод   в 2015году

Председатель комиссии:

Черенков Е.Н.  	                                           -  Глава администрации

Мундыбашского городского

поселения

Заместитель председателя:

Верясова Н.А.                                                – заместитель главы администрации

Мундыбашского городского поселения

Члены комиссии:

Зорина Т.В.                                       	    	   - ведущий специалист ГО и ЧС

администрации Мундыбашского

городского поселения

Таушканов И.Н.                                              - начальник отделения  полиции Каз

отдела МВД по Таштагольскому

району

Кучин А.Л.                                                       - начальник АТЦ пгт.Мундыбаш

ООО «Руда Хакасии»

Станков И.А.                                                   - главный врач Мундыбашской

участковой больницы

Некипелов В.П.                                               - управляющий Мундыбашским

филиалом ООО « Шерегеш -  Энерго»

Мамонтов А.С.                                                - начальник ПЧ -8 ГКУ пгт.Мундыбаш

Кузнецова Г.А.                                                - директор МОПП " Стимул"

Шабанов Ю.Г.                                                 - зам. начальника сетевого района

«северный» ООО "Кузбасская

энергетическая компания филиал

«Энергосеть» г. Таштагола

Царев С.В.                                                        - директор ОАО

«Руда Хакасии»

Земцов И.А.                                                     -  мастер участка котельных

ОАО " Шахтостроитель"

пгт. Мундыбаш

Жернакова В.Н.                                               - заместитель директора

КПП « Горняк»

Ижболдин А.С.                                                 Директор ООО «Армада»

Ваулин А.Н.                                                Атаман Таштагольского СКО