РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАШТАГОЛЬСКИЙ РАЙОН

МУНДЫБАШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНДЫБАШСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10.03.2011г. №  8 –п

пгт Мундыбаш

О мерах по пропуску ледохода и паводковых вод в 2011 году.

В целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья, своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых, хозяйственных и промышленных объектов Мундыбашского городского поселения от воздействия паводковых вод и во исполнение Закона Кемеровской области от 12.11.98г. № 50-ОЗ «О защите населения и территорий Кемеровской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению безопасного пропуска ледохода и паводковых вод в 2011 году (Приложение № 1)

2. Создать комиссию по обеспечению безопасного пропуска ледохода и паводковых вод в 2011 году (Приложение № 2).

3. Руководителям предприятий и организаций независимо от организационно-правовых форм, форм собственности и подчиненности в срок до 20.03.2011г. предоставить мероприятия по обеспечению безопасного пропуска ледохода и паводковых вод.

4. Предприятиям и организациям независимо от организационно-правовых форм, форм собственности и подчиненности организовать подготовку к устойчивой работе в период пропуска весенних вод, обеспечить координацию их действий на местах.

5. Организовать круглосуточное дежурство постов наблюдения за уровнем воды и состоянием ледяного покрова, круглосуточное дежурство ответственных лиц.

6. Организовать работу по страхованию зданий, сооружений муниципальной формы собственности и личного имущества граждан, попадающих в зоны возможного подтопления.

7. Проверить состояние гидротехнических и защитных сооружений на реках и водоемах, провести подготовительные работы по предупреждению затопления объектов жизнеобеспечения, предприятий теплоэнергетики и дорожно-мостового хозяйства при повышении критических уровней воды.

8. Определить зоны вероятного затопления, места ледяных заторов на реках и лавиноопасные участки. Осуществить необходимые меры по предотвращению ущерба от этих опасных явлений, укреплению и ремонту гидротехнических сооружений, своевременному освобождению от ледового поля опор мостов.

9. Осуществить очистку кюветов, канав, ливневой канализации.

10. Обеспечить безопасность населения, сохранность жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры и материальных ценностей.

11. Назначить ответственных лиц за эвакуацию людей из мест возможного подтопления:

- определить и оборудовать места временного проживания эвакуируемого населения;

- организовать медицинское обслуживание, снабжение населения продовольствием и товарами первой необходимости.

12. Обеспечить охрану общественного порядка и собственности граждан в местах затопления и эвакуации.

13. Создать мобильные аварийно-спасательные бригады, укомплектовать их необходимой техникой, плавсредствами, материальными ресурсами для ведения спасательных работ, создать запас горюче-смазочных средств.

14. Заключить трудовые договора с частными владельцами плавсредств с оплатой по факту выполненных работ.

15. Предусмотреть дежурство автомобиля повышенной проходимости в период с 01.04.11г. до окончания провода паводковых вод.

16. Заключить договора с директором МОПП «Стимул» Кузнецовой Г.А., директором МП «Тимиртауский хлебокомбинат» Кречетовой Л.С., заместителем директора КПП «Горняк» Жернаковой В.Н., начальником ООО «Афганец+» Веревкиным О,Н.

17. Рекомендовать руководителям «Афганец+» Веревкину О.Н., Мундыбашской дистанции пути Сочневу С.В., ПЧ-8 ГУ «ППС КО» Диеву С.В.:

- в период с 01.04.2011г. до окончания пропуска паводковых вод содержать технику в готовности для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком.

18. Руководителям учебных заведений организовать и провести среди учащихся пропагандистскую работу о мерах предосторожности во время ледохода и прохождения паводковых вод.

19. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Мундыбашского городского поселения                              Е.Н. Черенков

Приложение № 1

к постановлению администрации

Мундыбашского городского поселения

от 10.03.2011г. № 8-п

МЕРОПРИЯТИЯ

по обеспечению безопасного пропуска ледохода и паводковых вод на территории Мундыбашского городского поселения в 2011 году

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закончить формирование мероприятий по пропуску паводковых вод в предприятиях п.Мундыбаш | 20.03.2011г. | Штенко Г.А. |  |
| 2 | Сформировать дежурные спасательные команды | 20.03.2011 г. | Штенко Г.А |  |
| 3 | Произвести очистку оголовок водопропускных труб, кюветов | 29.03.2011 г. | Верясова Н.А. |  |
| 4 | Произвести уборку от мусора, шлака и бытовых нечистот подтопляемых территорий ул.Лузина, Школьная, Вокзальная, Советская, Рабочая | 29.03.2011 г. | Маколкина Т.М. |  |
| 5 | Очистить крыши жилых домов и административных зданий от снега | 20.03.2011г. | Сальникова Л.Г. |  |
| 6 | Заключить договора на автотракторную технику на период паводка | 20.03.2011 г. | Кокорина Н.А. |  |
| 7 | Провести разъяснительную работу с жителями пгт Мундыбаш, проживающих в подтапливаемой зоне о поведении в случае наводнения под роспись. | постоянно | Штенко Г.А |  |
| 8 | Организовать круглосуточное дежурство на период пропуска паводковых вод | с 20.03.2011 г. | Штенко Г.А |  |
| 9 | Организовать выполнение противопаводковых мероприятий предприятиями и организациями пгт Мундыбаш | постоянно | Паринова В.В. Штенко Г.А. |  |
| 10 | Создать 10-ти суточный запас продуктов | 29.03.2011 г. | Цыброва Т.в. Кузнецова Г.А. |  |
| 11 | Создать аварийный запас ГСМ | 30.03.2011 г. | Цыброва Т.В. |  |
| 12 | Создать запас химических реагентов для питьевой воды на водозаборах | 22.03.2011 г. | Некипелов В.П |  |
| 13 | Демонтировать ледовые переправы | 25.03.2011 г. | Лосюк Ю.А. |  |
| 14 | Пробить траншею к р.Тельбесс, Рабочая, 3, Советская, 22 | 10.03.2011 г. | Паринова В.В. |  |
| 15 | Организовать обмен информацией за уровнем рек с главой п.Кузедеево Новокузнецкого района Лоскутовой Е.П. | 19.03.2011 г. | Штенко Г.А. |  |

Специалист по ГО и ЧС                                Г.А. Штенко

Приложение № 2

к постановлению администрации

Мундыбашского городского поселения

от 10.03.2011г. № 8-п

Комиссия

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности п. Мундыбаш

Председатель комиссии – Черенков Е.Н., глава Мундыбашского городского поселения.

Заместитель председателя комиссии – Паринова В.В., заместитель главы Мундыбашского городского поселения.

Члены комиссии:

1. Жутов С.В. – директор Мундыбашского филиала ОАО «Евразруда»

2. Некипелов В.П. – управляющий Мундыбашским филиалом ООО «Шерегеш-Энерго».

3. Диев С.В. – начальник ПЧ-8 ГУ «ППС КО»

4. кречетова Л.С. – директор МП «Тимиртауский хлебокомбинат»

5. Кузнецова Г.А. – директор МОПП «Стимул».

6. Веревкин О,Н. – начальник «Афганец+» пгт Мундыбаш

7. Лосюк Ю.А. – мастер участка котельных пгт Мундыбаш

8. Шепель В.П. – мастер ООО «Кузбасская энергетическая компания» филиала «Энергосеть» г.Таштагола

9. Саблин А.Ю. – начальник Мундыбашского отделения милиции

10 Станков И.А. – заведующий АСС МУЗ РБ – 2 пгт Мундыбаш

11. Жернакова В.Н. – заместитель директора КПП «Горняк».