Отчет

об использовании ассигнований местного бюджета

на реализацию муниципальной программы

"Благоустройство"

за январь - сентябрь 2020 года

(нарастающим итогом с начала года)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование | Расходы (тыс. руб.) | |
| сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение за январь - сентябрь 2020 года |
| 1 | Муниципальная программа | Благоустройство | 6148,03 | 4198,27 |
| 2 | Подпрограмма | отсутствует |  |  |
| 3 | Мероприятие | по благоустройству территории поселения | 3107,7 | 1994,74 |
|  |  | по уличному освещению объектов территории поселения | 2150,0 | 1343,54 |
|  |  | по озеленению территории поселения | 10,0 | 0,66 |
|  |  | по организации и содержанию мест захоронения | 21,0 | 0,0 |
|  |  | реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" | 859,33 | 859,33 |

Директор программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. Е. Покатилова

Отчет

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

"Благоустройство"

за январь - сентябрь 2020 года

(нарастающим итогом с начала года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | План на 2020 год | План на январь - сентябрь 2020 года | Факт за январь - сентябрь 2020 года | Факт за январь - сентябрь 2019 года [\*](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Документы%20Наташи\Распоряжения\2014\Постановление%2037а-п%20МЦП.doc#Par500) | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ремонт сетей уличного освещения (замена светильников) | км.  шт. | 0,5  6 | 0,4  5 | 0,4  5 | 0,3  5 |  |
| 2. | Озеленение | кв.м. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 3. | Санитарное содержание территорий поселения | кв. м. | 400,0 | 300,0 | 300,0 | 280,0 |  |
| 4. | Содержание объектов благоустройства, приобретение дополнительных малых архитектурных форм | шт. | 5 | 4 | 4 | 2 |  |
| 5. | Благоустройство муниципальной территории общего пользования | шт. | 4 | 3 | 3 | 3 |  |

--------------------------------

\* Соответствующий период предыдущего года

Директор программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. Е. Покатилова