**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС**

**ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«МУНДЫБАШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНДЫБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от «27» января 2020 г. № 9 - п**

**пгт Мундыбаш**

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализации в схеме водоотведения на территории Мундыбашского городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области на 2020-2035 годы

В целях исполнения Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация Мундыбашского городского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта актуализированной схемы водоотведения на территории Мундыбашского городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области на 2020-2035 годы.

2. Определить форму проведения публичных слушаний - проведение слушаний в органе городского самоуправления. Установить срок проведения публичных слушаний не менее 30 календарных дней. Место проведения слушаний – кабинет № 301 администрации Мундыбашского городского поселения (пгт Мундыбаш, улица Ленина, 22), дата проведения собрания участников публичных слушаний – 28.02.2020, время проведения собрания участников публичных слушаний - 14.00.

3. Утвердить [состав](#P31) комиссии по проведению публичных слушаний согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

4. Комиссии по проведению публичных слушаний организовать проведение публичных слушаний в соответствии с планом мероприятий согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

5. Письменные замечания и предложения по проекту следует направлять по адресу: Администрация Мундыбашского городского поселения, 652900, Кемеровская область, Таштагольский район, пгт Мундыбаш, ул. Ленина, 22, каб.301 и на электронный адрес: mundybash-adm@mail.ru, с 28.01.2020 по 27.02.2020 г.

6. Делопроизводителю Администрации Мундыбашского городского поселения (Кузнецовой Е.А.) обеспечить возможность ознакомления жителей Мундыбашского городского поселения с проектом актуализации в схеме водоотведения на территории Мундыбашского городского поселения Кемеровской области на 2016-2026 годы, выносимым на публичные слушания, путем размещения его на информационном стенде Администрации Мундыбашского городского поселения, а также опубликованию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Мундыбашского городского поселения.

8. Настоящее Постановление подлежит обнародованию на информационном стенде Администрации Мундыбашского городского поселения, а также опубликованию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Мундыбашского городского поселения.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Мундыбашского

городского поселения В.В. Камольцев

Приложение N 1

к постановлению администрации

Мундыбашского городского поселения

от «27» января 2020 г. N 9-п

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии: |  |
| Камольцев Владимир Васильевич | - Глава Мундыбашского городского поселения |
| Заместитель председателя комиссии: |  |
| Секачёв Евгений Сергеевич | - специалист первой категории по правовым делам Администрации Мундыбашского городского поселения |
| Секретарь комиссии: |  |
| Покатилова Наталья Евгеньевна | - заместитель Главы администрации Мундыбашского городского поселения |
| Члены комиссии: |  |
|  |  |
| Хиля Любовь Ивановна | - специалист первой категории (техник по благоустройству) Администрации Мундыбашского городского поселения |
| Секачёв Евгений Сергеевич | - заместитель председателя комиссии, специалист первой категории по правовым делам Администрации Мундыбашского городского поселения |
| Кузнецова Елизавета Александровна | - специалист первой категории (делопроизводитель) Администрации Мундыбашского городского поселения |

Приложение N 1

к постановлению администрации

Мундыбашского городского поселения

от «27» января 2020 г. N 9-п

ПЛАН

 мероприятий по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализации в схеме водоотведения на территории Мундыбашского городского поселения Кемеровской области на 2016-2026 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения мероприятия | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Официальное обнародование настоящего постановления и размещение проекта постановления Администрации Мундыбашского городского поселения на информационном стенде Администрации Мундыбашского городского поселения, а также опубликование в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Мундыбашского городского поселения | В течение 3 дней с момента принятия настоящего постановления | Е.А. Кузнецова |
| 2 | Сбор замечаний и предложений по актуализации в схеме водоотведения | с 28.01.2020 по 27.02.2020 | Н.Е. Покатилова |
| 3 | Размещение на официальном сайте администрации города поступивших замечаний и предложений | Не позднее 1 календарного дня со дня окончания срока сбора указанных замечаний и предложений | Е.А. Кузнецова |
| 4 | Проведение собрания участников публичных слушаний | 28.02.2020 | Н.Е. Покатилова |
| 5 | Подготовка заключения о результатах публичных слушаний и протокола публичных слушаний.Размещение заключения о результатах публичных слушаний и протоколов публичных слушаний на официальном сайте администрации Мундыбашского городского поселения | В течение 3 рабочих дней со дня проведения собрания участников публичных слушаний | Н.Е. ПокатиловаЕ.А. Кузнецова |

Глава Мундыбашского

городского поселения В.В. Камольцев

**Приложение № 1 к постановлению Администрации**

**Мундыбашского городского поселения**

**от 27.01.2020 г. № 9- п**

УТВЕРЖДАЮ

Глава Мундыбашского

 городского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Камольцев В.В.

 ***«Изменение в Схему водоотведения на территории Мундыбашского городского поселения Кемеровской области на 2016-2026 годы»***

***Изложить в следующей редакции таблицу:***

**Балансы сточных вод в системе водоотведения**

**Баланс стоков пгт. Мундыбаш**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт 2019 года | План 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммарная протяженность канализационной сети | км | 8,353 | 8,353 |
| 2 | Количество отдельно стоящих насосных станций | шт. | 6 | 6 |
| 3 | Пропускная способность очистных сооружений | Т. M3 |  |  |
|  | - в сутки |  | 4,8 | 4,8 |
|  | - в год |  | 1752,00 | 1752,00 |
| 4 | Производственная мощность сети | т. м³ |  |  |
|  | - в сутки |  | 4,8 | 4,8 |
|  | - в год |  | 1752,00 | 1752,00 |
| 5 | Пропущено очистными сооружениями | т. м³ | 148,780 | 208,172 |
| 6290,602 | Объем стоков, принятых в сеть, | т м³ | 148,780 | 208,172 |
|  | т. ч. населения |  | 137,427 | 158,824 |
|  |  бюджет |  | 6,235 | 11,611 |
|  | ООО «ЮКЭК» пгт Мундыбаш |  | 2,724 | 2,724 |
|  |  прочие организации |  | 2,394 | 34,968 |

**Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.**

 **пгт Мундыбаш, Таштагольский район, Кемеровская область**

**Перечень мероприятий и объемы инвестиций, планируемых к освоению в период 2021-2026 г.г. приведен в таблице (тыс.руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Всего** |  **2021** | **2022** | **2023**  | **2024**  | **2025**  | **2026**  | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
|  1  | **Мероприятия на проведение капитальных ремонтов сетей, зданий и сооружений; реконструкцию (производственная программа)** **в т.ч.** | **6554,0** | **1177** | **1007,5** | **626,5** | **524,5** | **524,5** | **500** | **419** | **147** | **147** | **147** | **344** | **340** | **250** | **200** | **200** |
| 1.1 | Установка приборов учета на приемных колодцах пгт Мундыбаш | 120,0 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство ограждения территории Очистных сооружений пгт Мундыбаш | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.3 | Капитальный ремонт( замена) провода монтажного на насосных станциях (ПВС 2\*2,5 – 300пм) | 12,0 |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Капитальный ремонт ( замена) кабеля управления насосными станциями (КВБбШв 10\*1,5 – 1000 пм) | 140,0 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Капитальный ремонт( замена) кабеля силового на насосных станция (КГхл 3\*50+1\*16 - 60пм) | 66,0 |  | 66,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Капитальный ремонт (замена) насосов 6Ш8 - 6шт. | 1440,0 |  | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Реконструкция канализационных насосных станций перекачки (устройство плавного пуска УПП-5шт.; автоматические выключатели А 3722-6шт.; контакторы КТ-6633-6шт.; реле контроля уровня РКУ-02-6шт.; боксы под аппаратуру управления – 6шт.; автоматические выключатели для управления ВА 47-29 -27шт.) | 545,0 |  | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 83,0 | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Капитальный ремонт сан.технического оборудования (задвижки стальные 30с76нжд.200мм-6шт.; задвижки д.150мм-6шт.; клапан обратный д.150мм-6шт.; фланцыд.150мм—16шт.; д.200мм-16шт)  | 1314,0 | 117 | 117 | 127 | 127 | 127 | 127 | 97 | 97 | 9 | 97 | 97 | 94 | 90 |  |  |
| 1.9 | Установка опор железобетонных для прокладки кабеля – 15 шт. | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Капитальный ремонт кровель зданий АБК, котельной, станции доочистки (S – 890кв.м) | 927,0 | 310 | 465 | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Реконструкция котельной ОС (монтажкотлов длительного горения КСВм 60-1шт.; КСВм 40-1 шт.) | 400,0 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Капитальный ремонт отопления здания АБК очистных сооружений | 500,0 |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |
| 2 | **Мероприятия на проведение реконструкции (капитальных ремонтов) Очистных сооружений пгт Мундыбаш (инвестиционная программа)****в т.ч.** | 1500,0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Модернизация Очистных сооружений канализации пгт Мундыбаш (монтаж комплекса установки для электрохимического синтеза раствора оксидантов «Аквахлор 500») | 1500,0 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по пгт Мундыбаш:** | **8054,0** | **1177** | **2507,5** | **626,5** | **524,5** | **524,5** | **500** | **419** | **147** | **147** | **147** | **344** | **340** | **250** | **200** | **200** |

**Уведомление о проведении актуализации схемы водоснабжения на территории Мундыбашского городского поселения Таштагольского муниципального района на 2020-2035 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в 2020 году Администрацией Мундыбашского городского поселения будет проведена актуализация Схемы теплоснабжения городских поселений Таштагольского муниципального района на период до 2035 года.

Предложения от организаций и иных лиц по актуализации схемы водоотведения принимаются до 27 февраля 2020 года в Администрацию Мундыбашского городского поселения  по адресу: кемеровская область, Таштагольский район, пгт. Мундыбаш, ул. Ленина, 22