**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС**

**ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«МУНДЫБАШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНДЫБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от «03» марта 2020 г. № 16 б**

**пгт Мундыбаш**

О утверждении проекта актуализации в схеме водоотведения Мундыбашского городского поселения на 2021 – 2035 г. г.

В целях повышения качества и надежности услуг водоотведения существующих потребителей, обеспечения услуг водоотведения вновь вводимых объектов. В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", администрация Мундыбашского городского поселения постановляет:

1. Утвердить проект актуализированной схемы водоотведения Мундыбашского городского поселения на период 2021-2035 гг., согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Считать утвержденным проект актуализированной схемы водоотведения Мундыбашского городского поселения на период 2021-2035 гг.

3. Делопроизводителю администрации Мундыбашского городского поселения (Кузнецовой Е.А.) опубликовать настоящее постановление и утвержденный проект актуализированной схемы водоотведения Мундыбашского городского поселения на период 2021-2035 гг. в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Мундыбашского городского поселения в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования на информационном стенде в здании Администрации Мундыбашского городского поселения по адресу: Кемеровская область, Таштагольский район, пгт Мундыбаш, ул. Ленина, 22.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Мундыбашского

городского поселения В.В. Камольцев

Приложение N 2

к постановлению администрации

Мундыбашского городского поселения

от 31 января 2020 г. N 42-п

ПЛАН

мероприятий по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализации в схеме водоотведения Мундыбашского городского поселения в период 2021 – 2035 г. г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения мероприятия | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Официальное обнародование настоящего постановления и размещение проекта постановления Администрации Мундыбашского городского поселения на информационном стенде Администрации Мундыбашского городского поселения, а также опубликование в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Мундыбашского городского поселения | В течение 3 дней с момента принятия настоящего постановления | Е.А. Кузнецова |
| 2 | Сбор замечаний и предложений по актуализации в схеме водоотведения | с 31.01.2020 по 02.03.2020 | Н.Е. Покатилова |
| 3 | Размещение на официальном сайте администрации города поступивших замечаний и предложений | Не позднее 1 календарного дня со дня окончания срока сбора указанных замечаний и предложений | Е.А. Кузнецова |
| 4 | Проведение собрания участников публичных слушаний | 03.03.2020 | Н.Е. Покатилова |
| 5 | Подготовка заключения о результатах публичных слушаний и протокола публичных слушаний.  Размещение заключения о результатах публичных слушаний и протоколов публичных слушаний на официальном сайте администрации Мундыбашского городского поселения | В течение 3 рабочих дней со дня проведения собрания участников публичных слушаний | Н.Е. Покатилова  Е.А. Кузнецова |

Глава Мундыбашского

городского поселения В.В. Камольцев

**Приложение № 1 к постановлению Администрации**

**Мундыбашского городского поселения**

**от 03.03.2020 г. № 7 - п**

УТВЕРЖДАЮ

Глава Мундыбашского

городского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Камольцев В.В.

***«Изменение в Схему водоснабжения и водоотведения Мундыбашского городского поселения Таштагольского района Кемеровской области на период 2019-2026гг.»***

***Изложить в следующей редакции таблицу:***

**Балансы сточных вод в системе водоотведения**

**Баланс стоков пгт. Мундыбаш**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт 2019 года | План 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммарная протяженность канализационной сети | км | 8,353 | 8,353 |
| 2 | Количество отдельно стоящих насосных станций | шт. | 6 | 6 |
| 3 | Пропускная способность очистных сооружений | Т. M3 |  |  |
| - в сутки |  | 4,8 | 4,8 |
| - в год |  | 1752,00 | 1752,00 |
| 4 | Производственная мощность сети | т. м³ |  |  |
|  | - в сутки |  | 4,8 | 4,8 |
|  | - в год |  | 1752,00 | 1752,00 |
| 5 | Пропущено очистными сооружениями | т. м³ | 148,780 | 208,172 |
| 6  290,602 | Объем стоков, принятых в сеть, | т м³ | 148,780 | 208,172 |
|  | т. ч. населения |  | 137,427 | 158,824 |
|  | бюджет |  | 6,235 | 11,611 |
|  | ООО «ЮКЭК» пгт Мундыбаш |  | 2,724 | 2,724 |
|  | прочие организации |  | 2,394 | 34,968 |

**Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.**

**пгт Мундыбаш, Таштагольский район, Кемеровская область**

**Перечень мероприятий и объемы инвестиций, планируемых к освоению в период 2021-2035г.г. приведен в таблице (тыс.руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Всего** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| 1 | **Мероприятия на проведение капитальных ремонтов сетей, зданий и сооружений; реконструкцию (производственная программа)**  **в т.ч.** | **6554,0** | **1177** | **1007,5** | **626,5** | **524,5** | **524,5** | **500** | **419** | **147** | **147** | **147** | **344** | **340** | **250** | **200** | **200** |
| 1.1 | Установка приборов учета на приемных колодцах пгт Мундыбаш | 120,0 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство ограждения территории Очистных сооружений пгт Мундыбаш | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.3 | Капитальный ремонт( замена) провода монтажного на насосных станциях (ПВС 2\*2,5 – 300пм) | 12,0 |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Капитальный ремонт ( замена) кабеля управления насосными станциями (КВБбШв 10\*1,5 – 1000 пм) | 140,0 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Капитальный ремонт( замена) кабеля силового на насосных станция (КГхл 3\*50+1\*16 - 60пм) | 66,0 |  | 66,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Капитальный ремонт (замена) насосов 6Ш8 - 6шт. | 1440,0 |  | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Реконструкция канализационных насосных станций перекачки (устройство плавного пуска УПП-5шт.; автоматические выключатели А 3722-6шт.; контакторы КТ-6633-6шт.; реле контроля уровня РКУ-02-6шт.; боксы под аппаратуру управления – 6шт.; автоматические выключатели для управления ВА 47-29 -27шт.) | 545,0 |  | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 83,0 | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Капитальный ремонт сан.технического оборудования (задвижки стальные 30с76нжд.200мм-6шт.; задвижки д.150мм-6шт.; клапан обратный д.150мм-6шт.; фланцыд.150мм—16шт.; д.200мм-16шт) | 1314,0 | 117 | 117 | 127 | 127 | 127 | 127 | 97 | 97 | 97 | 97 | 94 | 90 |  |  |  |
| 1.9 | Установка опор железобетонных для прокладки кабеля – 15 шт. | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Капитальный ремонт кровель зданий АБК, котельной, станции доочистки (S – 890кв.м) | 927,0 | 310 | 465 | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Реконструкция котельной ОС (монтажкотлов длительного горения КСВм 60-1шт.; КСВм 40-1 шт.) | 400,0 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Капитальный ремонт отопления здания АБК очистных сооружений | 500,0 |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |
| 2 | **Мероприятия на проведение реконструкции (капитальных ремонтов) Очистных сооружений пгт Мундыбаш (инвестиционная программа)**  **в т.ч.** | 1500,0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Модернизация Очистных сооружений канализации пгт Мундыбаш (монтаж комплекса установки для электрохимического синтеза раствора оксидантов «Аквахлор 500») | 1500,0 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по пгт Мундыбаш:** | **8054,0** | **1177** | **2507,5** | **626,5** | **524,5** | **524,5** | **500** | **419** | **147** | **147** | **147** | **344** | **340** | **250** | **200** | **200** |

**ПРОТОКОЛ**

**публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализации в схеме водоотведения Мундыбашского городского поселения в период 2021 – 2035 г. г.**

**Место и время проведения публичных слушаний:**

- пгт Мундыбаш: «03» марта 2020 года в 14-00 часа в здании Администрации Мундыбашского городского поселения по адресу: Кемеровская область, Таштагольский район, пгт Мундыбаш, ул. Ленина, 22

**Способ информирования общественности:**

Материалыпо проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализации в схеме водоотведения Мундыбашского городского поселения в период 2021 – 2035 г. г. размещены на информационном стенде Администрации Мундыбашского городского поселения, а также опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Мундыбашского городского поселения.

Информационное объявление о проведении публичных слушаний было опубликовано в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Мундыбашского городского поселения.

С материалами по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализации в схеме водоотведения Мундыбашского городского поселения в период 2021 – 2035 г. г., все желающие могли ознакомиться на информационном стенде Администрации Мундыбашского городского поселения по адресу: Кемеровская область, Таштагольский район, пгт Мундыбаш, ул. Ленина, 22.

**Организатор публичных слушаний:** Администрация Мундыбашского городского поселения.

**Председатель публичных слушаний:** Камольцев В.В. – Глава Мундыбашского городского поселения.

**Секретарь публичных слушаний:** Покатилова Н.Е. – заместитель Главы Администрации Мундыбашского городского поселения.

**Участники публичных слушаний:**

В публичных слушаниях приняло участие 22 человека. Присутствующие лица, принявшие участие в слушаниях, зарегистрированы в Журнале участников слушаний, который является неотъемлемым приложением к протоколу. С приложением можно ознакомиться в Администрации поселения, опубликованию не подлежит.

**Предмет публичных слушаний:** Рассмотрение проекта актуализации в схеме водоотведения Мундыбашского городского поселения в период 2021 – 2035 г. г.

**Основание для проведения публичных слушаний:**

Публичные слушания проведены

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=2EA4A7F2674929F072FE608EBEB53D12CD4E33949B4FE924860D0A00D1769E3AEC915BDEF714F615761B30E0A5RCu9I) от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении водоотведении", [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2EA4A7F2674929F072FE608EBEB53D12CD4C3198984FE924860D0A00D1769E3AEC915BDEF714F615761B30E0A5RCu9I) Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 №691, руководствуясь Уставом Мундыбашского городского поселения.

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение проекта актуализации в схеме водоотведения Мундыбашского городского поселения в период 2021 – 2035 г. г.

**Порядок проведения публичных слушаний:**

По первому вопросу:

1. Доклад Болдыков Геннадий Филиппович – директор ООО «Тепло», представитель разработчика проектов.

2. Доклад Орлов Андрей Геннадьевич – первый заместитель Главы Таштагольского муниципального района.

3. Доклад Кистаева Анатолия Семеновича – председателя Совета народных депутатов Мундыбашского городского поселения.

4. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.

5. Подведение итогов.

По предложенному порядку проведения публичных слушаний – замечаний и предложений от участников слушаний не поступило.

Председатель публичных слушаний Камольцев В.В.:

Добрый день участники публичных слушаний. Сегодня мы проводим публичные слушания по поводу рассмотрения проекта актуализации в схеме водоотведения Мундыбашского городского поселения в период 2021 – 2035 г. г.

По первому вопросу повестки предлагаю заслушать доклад представителя разработчика схем теплоснабжения Болдыкова Геннадия Филлиповича:

Документация по проекту актуализации в схеме водоотведения Мундыбашского городского поселения в период 2021 – 2035 г. г.

Основанием для разработки проекта схем водоотведения является Общество с ограниченной ответственностью «Тепло»

Заказчиком является ООО «Тепло».

Основными задачами проекта является обеспечение устойчивого развития схем водоотведения Мундыбашского городского поселения в период 2021 – 2035 г. г.

Председатель публичных слушаний Камольцев В.В.:

По второму вопросу повестки предлагаю заслушать доклад первого заместителя Главы Администрации Таштагольского муниципального района Орлова Андрея Геннадьевича:

Проекты разработаны в соответствии с документами, с соблюдением технических условий.

Председатель публичных слушаний Камольцев В.В.:

По третьему вопросу повестки предлагаю заслушать доклад председателя Совета народных депутатов Мундыбашского городского поселения Кистаева Анатолия Семеновича:

Камольцев В.В.: Поступило одно предложения:

1. Одобрить проект постановления Администрации Мундыбашского городского поселения об утверждении проекта актуализации в схеме водоотведения Мундыбашского городского поселения в период 2021 – 2035 г. г.

Предлагаю проголосовать за предложение: «Одобрить проект постановления Администрации Мундыбашского городского поселения об утверждении проекта актуализации в схеме водоотведения Мундыбашского городского поселения в период 2021 – 2035 г. г.

«За» - 22 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Голосование занесено в протокол.

Других возражений, предложений и замечаний в ходе публичных слушаний не поступило.

**Председатель:**

На основании вышеизложенного:

1. Публичные слушания по проекту актуализации в схеме водоотведения Мундыбашского городского поселения в период 2021 – 2035 г. г. считать состоявшимися.

Проголосовало: «За» - 22 чел. «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2. Заключение о публичных слушаниях по проекта актуализации в схеме водоотведения Мундыбашского городского поселения в период 2021 – 2035 г. г. разместить на сайте органов местного самоуправления Мундыбашского городского поселения.

Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.

Председатель публичных слушаний: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.В. Камольцев/

Секретарь публичных слушаний: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Н.Е. Покатилова/

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о результатах публичных слушаний по проекта актуализации в схеме водоотведения Мундыбашского городского поселения в период 2021 – 2035 г. г.**

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=2EA4A7F2674929F072FE608EBEB53D12CD4E33949B4FE924860D0A00D1769E3AEC915BDEF714F615761B30E0A5RCu9I) от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2EA4A7F2674929F072FE608EBEB53D12CD4C3198984FE924860D0A00D1769E3AEC915BDEF714F615761B30E0A5RCu9I) Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" в редакции [Постановления](consultantplus://offline/ref=2EA4A7F2674929F072FE608EBEB53D12CC47349E9F46E924860D0A00D1769E3AEC915BDEF714F615761B30E0A5RCu9I) Правительства Российской Федерации от 03.04.2018 N 405, руководствуясь Уставом Мундыбашского городского поселения, постановлением Администрации Мундыбашского городского поселения от 28 ноября 2019 года № 42-п «О назначении публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Мундыбашского городского поселения до 2030 года (актуализация на 2020 год). **в 14 часов 00 минут 30 декабря 2019 года** здании Администрации Мундыбашского городского поселения, расположенном по адресу: Кемеровская область, Таштагольский район, пгт Мундыбаш, ул. Ленина, 22, состоялись публичные слушания по проекту постановления Администрации Мундыбашского городского поселения «Об утверждении проекта актуализированной схемы теплоснабжения Мундыбашского городского поселения до 2030 года (актуализация на 2020 год).

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=2EA4A7F2674929F072FE608EBEB53D12CD4E33949B4FE924860D0A00D1769E3AEC915BDEF714F615761B30E0A5RCu9I) от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2EA4A7F2674929F072FE608EBEB53D12CD4C3198984FE924860D0A00D1769E3AEC915BDEF714F615761B30E0A5RCu9I) Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" в редакции [Постановления](consultantplus://offline/ref=2EA4A7F2674929F072FE608EBEB53D12CC47349E9F46E924860D0A00D1769E3AEC915BDEF714F615761B30E0A5RCu9I) Правительства Российской Федерации от 03.04.2018 N 405,Установлено, что предложения, рекомендации и замечания по обсуждаемым проектам принимались до 30 декабря 2019 года в Администрации Мундыбашского городского поселения (каб.301) по адресу: Кемеровская область, Таштагольский район, пгт Мундыбаш, ул. Ленина, 22 и на электронный адрес: mundybash-adm@mail.ru.

За период, с момента обнародования постановления Администрации Мундыбашского городского поселения от 28 ноября 2019 года № 42-п до указанного срока, в администрацию Мундыбашского городского поселения обращений от граждан с целью предложений, рекомендаций и замечаний по обсуждаемому проекту не поступило.

Присутствовали организаторы публичных слушаний — Комиссия, ответственная за проведение публичных слушаний, в следующем составе:

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии: |  |
| Камольцев Владимир Васильевич | - Глава Мундыбашского городского поселения |
| Заместитель председателя комиссии: |  |
| Секачёв Евгений Сергеевич | - ведущий специалист по правовым делам Администрации Мундыбашского городского поселения |
| Секретарь комиссии: |  |
| Покатилова Наталья Евгеньевна | - заместитель Главы администрации Мундыбашского городского поселения |
| Члены комиссии: |  |
| Кистаев Анатолий Семенович | - председатель Совета народных депутатов Мундыбашского городского поселения |
| Орлов Андрей Геннадьевич | - первый заместитель Главы администрации Таштагольского муниципального района |
|  |  |
| Секачёв Евгений Сергеевич | - заместитель председателя комиссии, ведущий специалист по правовым делам Администрации Мундыбашского городского поселения |
| Кузнецова Елизавета Александровна | - делопроизводитель Администрации Мундыбашского городского поселения |

Председательствующим на публичных слушаниях выступил Глава Мундыбашского городского поселения Камольцев Владимир Васильевич.

Зарегистрировались 22 человек, пришедших на публичные слушания.

В ходе публичных слушаний замечаний и предложений не поступило.

Комиссия, рассмотрев протокол проведения публичных слушаний по документации по проекту планировки и проекту актуализированной схемы теплоснабжения Мундыбашского городского поселения до 2030 года (актуализация на 2020 год), считает возможным учесть следующее предложение:

1. Предложение Камольцева В.В. одобрить проект постановления Администрации Мундыбашского городского поселения об утверждении проекта актуализированной схемы теплоснабжения Мундыбашского городского поселения до 2030 года (актуализация на 2020 год).

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=2EA4A7F2674929F072FE608EBEB53D12CD4E33949B4FE924860D0A00D1769E3AEC915BDEF714F615761B30E0A5RCu9I) от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2EA4A7F2674929F072FE608EBEB53D12CD4C3198984FE924860D0A00D1769E3AEC915BDEF714F615761B30E0A5RCu9I) Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" в редакции [Постановления](consultantplus://offline/ref=2EA4A7F2674929F072FE608EBEB53D12CC47349E9F46E924860D0A00D1769E3AEC915BDEF714F615761B30E0A5RCu9I) Правительства Российской Федерации от 03.04.2018 N 405, главе Мундыбашского городского поселения, в том числе протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний для принятия решения.

Заместитель председателя комиссии на публичных слушаниях Е.С. Секачев

Секретарь комиссии Н.Е. Покатилова

**Журнал**

**регистрации участников заключительного собрания жителей**

**\_Кемеровская область, Таштагольский муниципальный район, Мундыбашское городское поселение\_**

(наименование городского или сельского поселения, городского округа, района городского округа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Фамилия, имя, отчество | Адрес | Подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |

Дата проведения заключительного собрания \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2020 г.

Председатель собрания:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. Подпись

Секретарь собрания:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. Подпись

\*При заполнении листа регистрации участников заключительного собрания жителей муниципальные образования соблюдают требования законодательства о защите персональных данных

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_