Отчет

об использовании ассигнований местного бюджета

на реализацию муниципальной программы

"Благоустройство"

за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование | Расходы (тыс. руб.) | |
| сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение по состоянию  на 01.01. 2021 год |
| 1 | Муниципальная программа | Благоустройство | 5985,75 | 5969,33 |
| 2 | Подпрограмма | отсутствует |  |  |
| 3 | Мероприятие | по благоустройству территории поселения | 3100,82 | 3099,78 |
|  |  | по уличному освещению объектов территории поселения | 2006,0 | 2005,86 |
|  |  | по озеленению территории поселения | 9,0 | 0,66 |
|  |  | по организации и содержанию мест захоронения | 10,6 | 3,7 |
|  |  | реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" | 859,33 | 859,33 |

Директор программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. Е. Покатилова

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

"Благоустройство"

за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт (при наличии) |
| Муниципальная программа, подпрограмма, мероприятие | | | | | | |
| 1. | Ремонт сетей уличного освещения (замена светильников) | км.  шт. | 0,4  6 | 0,5  6 | 0,5  6 |  |
| 2. | Озеленение | кв.м. | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 3. | Санитарное содержание территорий поселения | кв. м. | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |
| 4. | Содержание объектов благоустройства, приобретение дополнительных малых архитектурных форм | шт. | 5 | 5 | 5 |  |
| 5. | Благоустройство муниципальной территории общего пользования | шт. | 4 | 4 | 4 |  |

Директор программы: Н. Е. Покатилова

Отчет

об объеме финансовых ресурсов

муниципальной программы

"Благоустройство"

за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | |
| отчетный год | |
| план | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа "Благоустройство" | **Всего** | **5985,75** | **5969,33** |
| местный бюджет | 5246,42 | 5230,0 |
| областной бюджет | 672,26 | 672,26 |
| средства юридических и физических лиц | 67,07 | 67,07 |
| Подпрограмма | отсутствует |  |  |
| Мероприятие по благоустройству территории поселения | **Всего** | **3100,82** | **3099,78** |
| местный бюджет | 3100,82 | 3099,78 |
| Мероприятие по уличному освещению объектов территории поселения | **Всего** | **2006,0** | **2005,86** |
| местный бюджет | 2006,0 | 2005,86 |
| Мероприятие по озеленению территории поселения | **Всего** | **9,0** | **0,66** |
| местный бюджет | 9,0 | 0,66 |
| Мероприятие по организации и содержанию мест захоронения | **Всего** | **10,6** | **3,7** |
| местный бюджет | 10,6 | 3,7 |
| Мероприятие по реализации проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" | **Всего** | **859,33** | **859,33** |
| местный бюджет | 120,0 | 120,0 |
| областной бюджет | 672,26 | 672,26 |
| средства юридических и физических лиц | 67,07 | 67,07 |