Отчет

об использовании ассигнований местного бюджета

на реализацию муниципальной программы

"Развитие улично-дорожной сети Мундыбашского городского поселения"

за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование | Расходы, тыс. рублей |
| сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2021 года |
| 1 | Муниципальная программа | Развитие улично-дорожной сети Мундыбашского городского поселения | 3305,3 | 3181,7 |
| 2 | Подпрограмма | отсутствует |  |  |
| 3 | Мероприятие | Реконструкция, строительство сети автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Капитальный, текущий ремонт, содержание и обслуживание улично-дорожной сети местного значения и искусственных сооружений на них | 2882,0 | 2758,5 |
|  |  | Мероприятия по ремонту и содержанию дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие расходы по организации дорожного движения, обслуживанию и содержанию автомобильных дорог | 423,3 | 423,2 |

Директор программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. Е. Покатилова

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

"Развитие улично-дорожной сети Мундыбашского городского поселения"

за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт (при наличии) |
| Муниципальная программа, подпрограмма, мероприятие |
| 1. | Площадь отремонтированных дорог улично-дорожной сети | тыс. кв. м | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 2. | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | тыс. кв. м | 0 | 0,001 | 0 | Контракты не заключены |

Директор программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. Е. Покатилова

Отчет

об объеме финансовых ресурсов

муниципальной программы

"Развитие улично-дорожной сети Мундыбашского городского поселения"

за 2020 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |
| отчетный год |
| план | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа "Развитие улично-дорожной сети Мундыбашского городского поселения" | **Всего** | **3305,3** | **3181,7** |
| местный бюджет | 3305,3 | 3181,7 |
| Подпрограмма | отсутствует |  |  |
| Реконструкция, строительство сети автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | **Всего** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный, текущий ремонт, содержание и обслуживание улично-дорожной сети местного значения и искусственных сооружений на них | **Всего** | **2882,0** | **2758,5** |
| местный бюджет | 2882,0 | 2758,5 |
| Мероприятия по ремонту и содержанию дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | **Всего** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы по организации дорожного движения, обслуживанию и содержанию автомобильных дорог | **Всего** | **423,3** | **423,2** |
| местный бюджет | 423,3 | 423,2 |