Отчет

об использовании ассигнований местного бюджета

на реализацию муниципальной программы

"Строительство и реконструкция объектов"

за январь - сентябрь 2021 года

(нарастающим итогом с начала года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование | Расходы (тыс. руб.) |
| сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение за январь - сентябрь 2021 года |
| 1 | Муниципальная программа | Строительство и реконструкция объектов | 970,0 | 969,4 |
| 2 | Подпрограмма | отсутствует |  |  |
| 3 | Мероприятие | Расходы на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Строительство и реконструкция объектов» | 970,0 | 969,4 |

Директор программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. В. Ханынена

Отчет

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

"Строительство и реконструкция объектов"

за январь - сентябрь 2021 года

(нарастающим итогом с начала года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | План на 2021 год | План на январь - сентябрь 2021 года | Факт за январь - сентябрь 2021 года | Факт за январь - сентябрь 2020 года [\*](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CDesktop%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B8%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2014%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2037%D0%B0-%D0%BF%20%D0%9C%D0%A6%D0%9F.doc#Par500) | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, -всего | кв. метров | 24 | 22 | 22 | 22 |  |
| 2. | В том числе введенная в действие за один год | кв. метров | 700,0 | 350,0 | 134,8 | 0,4 |  |

--------------------------------

\* Соответствующий период предыдущего года

Директор программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. В. Ханынена