**Кемеровская область – Кузбасс**

**Таштагольский муниципальный район**

**Муниципальное образование**

**«Мундыбашское городское поселение»**

**Технологическая карта**

**производства работ**

**по зимнему содержанию автомобильных дорог**

**общего пользования муниципального значения**

**Таштагольского района и мостовых сооружений на них**

**пгт. Мундыбаш – 2021 г.**

*Приложение № 1*

**График**

**очистки муниципальных дорог пгт. Мундыбаш**

**от снега в зимний период 2021-2022 гг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование дороги | Протяженность, м | Периодичность снегоочистки | Ответственный исполнитель | Примечание |
| 1 | Ленина | 2000 | Во время снегопада постоянно и после снегопада | Директор ООО «Армада» Ижболдин А. С. |  |
| 2 | Октябрьская | 2660 | Во время снегопада постоянно и после снегопада |  |
| 3 | Дзержинского | 2750 | Один раз в неделю поочередности | Второй раз по заявке |
| 4 | Комсомольская | 600 | Во время снегопада постоянно и после снегопада |  |
| 5 | Шмидта | 1260 | Один раз в неделю поочередности | Второй раз по заявке |
| 6 | Челюскина | 480 | Один раз в неделю поочередности | Второй раз по заявке |
| 7 | Коммунистическая | 1750 | Во время снегопада постоянно и после снегопада | Второй раз по заявке |
| 8 | Советская | 1640 | Один раз в неделю поочередности | Второй раз по заявке |
| 9 | Пионерская | 760 | Один раз в неделю поочередности | Второй раз по заявке |
| 10 | Буденного | 2240 | Один раз в неделю поочередности | Второй раз по заявке |
| 11 | Трактовая | 1960 | Один раз в неделю поочередности | Второй раз по заявке |
| 12 | Гоголя | 500 | Один раз в неделю поочередности | Второй раз по заявке |
| 13 | Красноармейская | 2467 | Один раз в неделю поочередности | Второй раз по заявке |
| 14 | Тельбесская | 1500 | Один раз в неделю поочередности | Второй раз по заявке |
| 15 | Подутесная | 1200 | Один раз в неделю поочередности | Второй раз по заявке |
| 16 | Григорьева | 1330 | Во время снегопада постоянно и после снегопада |  |
| 17 | Школьная | 900 | Один раз в неделю поочередности | Второй раз по заявке |
| 18 | Мундыбашская | 860 |
| 19 | Лузина | 2000 | Один раз в неделю поочередности | Второй раз по заявке |
| 20 | Сухая | 1150 | Один раз в неделю поочередности | Второй раз по заявке |
| 21 | Суворова | 2300 |
| 22 | Строительная | 230 | Во время снегопада постоянно и после снегопада | Второй раз по заявке |
| 23 | Кабалевского | 210 |
| 24 | Луговая | 1800 | Один раз в неделю поочередности | Второй раз по заявке |
| 25 | Партизанская | 1460 | Один раз в неделю поочередности | Второй раз по заявке |
| 26 | Мамонтова | 1480 | Во время снегопада постоянно и после снегопада |  |
| 27 | Рабочая | 400 | Один раз в неделю поочередности | Второй раз по заявке |
| 28 | Вокзальная | 1500 | Один раз в неделю поочередности | Второй раз по заявке |
| 29 | Восточная  | 300 | По заявке |  | Второй раз по заявке |
| 30 | Тургенева  | 540 | По заявке |  | Второй раз по заявке |
| 31 | Попова  | 280 | Во время снегопада постоянно и после снегопада |  |  |
| 32 | Беликова  | 500 | Один раз в неделю поочередности |  | Далее по заявке |
| 33 | П. Подкатунь, ул.Лог КМК | 2600 | Один раз в неделю поочередности |  | Далее по заявке |
| 34 | П.Пподкатунь, ул. Центральная  | 1200 | Один раз в неделю поочередности |  | Далее по заявке |
| 35 | П. Тельбес, ул. Кирова | 1900 | Один раз в неделю поочередности |  | Далее по заявке |
| 36 | К местам захоронения | 1750 | Один раз в неделю поочередности |  | Далее по заявке |

*Приложение № 2*

**Очередность очистки муниципальных дорог пгт. Мундыбаш**

**от снега в зимний период 2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование дороги** | **Протяженность, м** | **Посыпка территории****Противогололед****ными****материалами, м** | **Периодичность снегоочистки** | **Ответственный исполнитель** | **Виды работ** |
| **ДОРОГИ I ОЧЕРЕДНОСТИ** |
| 1 | Автомобильная дорога ул. Ленина | 2000 | 2000 | Во время снегопада начало работ – при толщине рыхлого снега 5 см | Победитель по контракту – ООО «Армада» | 1. Механическое сдвигание  с проезжей части свежевыпавшего снега2. Удаление снежных накатов и наледи на поверхности  дорог и перекрестков3. Сгребание снега с формированием снежного вала4. Уборка снежных заносов вокруг остановочных павильонов согласно ГОСТ, очистка остановочных площадок5. При гололеде посыпка дорогпротивогололеднымиматериалами |
| 2 | Автомобильная дорога ул. Октябрьская | 2660 | 2660 (включая спуск к мосту на ул. Советская,150 м) |
| 3 | Автомобильная дорога ул. Мамонтова | 1480 | 700 |
| 4 | Автомобильная дорога ул. Комсомольская | 600 | 200 ( спуск от ул. Ленина, д.30 - переезд) |
| 5 | Автомобильная дорога ул. Коммунистическая | 1750 | 100 |
| 6 | Автомобильная дорога ул. Строительная | 230 | 230 |
| 7 | Автомобильная дорога ул. Кабалевского | 210 |  |
| 8 | Автомобильная дорога ул.Вокзальная | 1500 | 100 |
| 9 | Автомобильная дорога ул. Лузина | 2000 |  |
| 10 | Автомобильная дорога ул. Григорьева | 1330 |  |
| 11 | Автомобильная дорога ул. Тельбесская | 1500 | 150 |
| 12 | Автомобильная дорога ул. Дзержинского | 2750 | 450 |
| 13 | Автомобильная дорога ул. Советская | 1640 |  |
| **ДОРОГИ I I ОЧЕРЕДНОСТИ** |
| 1 | Автомобильная дорога ул. Шмидта | 1260 | 150 | При толщине рыхлого снега свыше 7 см | Победитель по контракту -  ООО «Армада» | 1.Механическое сдвигание  с проезжей части свежевыпавшего снега2. Удаление снежных накатов и наледи на поверхности  дорог и перекрестков3. Сгребание снега с формированием снежного вала4. При гололеде посыпка дорогпротивогололеднымиматериалами |
| 2 | Автомобильная дорога ул. Челюскина | 480 |  |
| 3 | Автомобильная дорога ул. Партизанская | 1460 |  |
| 4 | Автомобильная дорога ул. Красноармейская | 2467 | 300 |
| 5 | Автомобильная дорога ул. Пионерская | 760 | 500 |
| 6 | Автомобильная дорога ул. Буденного | 2240 |  |
| 7 | Автомобильная дорога ул. Трактовая | 1960 |  |
| 8 | Автомобильная дорога ул. Гоголя | 500 |  |
| 9 | Автомобильная дорога ул. Рабочая | 400 |  |
| 10 | Автомобильная дорога ул. Подутесная | 1200 | 200 |
| 11 | Автомобильная дорога ул. Суворова | 2300 | 400 |
| 12 | Автомобильная дорога ул. Сухая | 1150 | 200 |
| 13 | Автомобильная дорога ул. Школьная | 900 |  |
| 14 | Автомобильная дорога ул. Мундыбашская | 860 |  |
| 15 | Автомобильная дорога ул. Луговая | 1800 | 300 |
| 16 | Автомобильная дорога ул.Восточная | 300 |  |
| 17 | Автомобильная дорога ул. Тургенева | 540 |  |
| 18 | Автомобильная дорога ул.Попова  | 280 |  |
| 19 | Автомобильная дорога ул Беликова | 500 |  |
| **ДОРОГИ I I I ОЧЕРЕДНОСТИ** |
| 1 | Автомобильная дорога п. Подкатунь ул Лог КМК | 2600 |  | При толщине рыхлого снега свыше 15 см | Победитель по контракту – ООО «Армада» | 1. Механическое сдвигание  с проезжей части свежевыпавшего снега2. Удаление снежных накатов и наледи на поверхности  дорог и перекрестков3. Сгребание снега с формированием снежного вала |
| 2 | Автомобильная дорога п.Подкатунь ул Центральная | 1200 |  |
| 3 | Автомобильная дорога п.Тельбес ул. Кирова | 1900 |  |
| 4 | Автомобильная дорога к местам захоронения | 1 750 |  | По заявке | В любую погоду во время захоронения дорога должна быть почищена, при необходимости подсыпана |

*Приложение № 3*

**Объемы выполняемых работ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Наименование дороги | Протяженность, м | Ширина , м | Итого площадь, м² |
| покрытия | обочин | Ширина очистки |
| 1 | Автомобильная дорога ул. Ленина | 2 000 | 6,5 | 1 | 8,5 | 17000 |
| 2 | Автомобильная дорога ул. Октябрьская | 2660 | 6,0 | 1 | 8,0 | 21280 |
| 3 | Автомобильная дорога ул. Комсомольская | 600 | 6,0 | 1 | 8,0 | 4800 |
| 4 | Автомобильная дорога ул. Коммунистическая | 1750 | 6,0 | 1 | 8,0 | 14000 |
| 5 | Автомобильная дорога ул. Мамонтова | 1480 | 5,5 | 1 | 7,5 | 11100 |
| 6 | Автомобильная дорога ул. Строительная | 230 | 4,0 | 0,5 | 6,0 | 1380 |
| 7 | Автомобильная дорога ул. Кабалевского | 210 | 5,0 | 1,0 | 7,0 | 1470 |
| 8 | Автомобильная дорога ул. Шмидта | 1 260 | 4,0 | 0,5 | 5,0 | 6300 |
| 9 | Автомобильная дорога ул. Челюскина | 480 | 4,0 | 0,5 | 5,0 | 2400 |
| 10 | Автомобильная дорога ул. Тельбесская | 1 500 | 3,5 | 0,5 | 4,5 | 6750 |
| 11 | Автомобильная дорога ул. Григорьева | 1330 | 4,0 | 1,0 | 6,0 | 7980 |
| 12 | Автомобильная дорога ул. Дзержинского | 2 750 | 5,0 | 0,5 | 6,0 | 16500 |
| 13 | Автомобильная дорога ул. Партизанская | 1 460 | 4,0 | 0,5 | 5,0 | 7300 |
| 14 | Автомобильная дорога ул. Красноармейская | 2467 | 4,0 | 0,5 | 5,0 | 12335 |
| 15 | Автомобильная дорога ул. Советская | 1 640 | 4,0 | 0,5 | 5,0 | 8200 |
| 16 | Автомобильная дорога ул. Пионерская | 760 | 4,0 | 0,5 | 5,0 | 3800 |
| 17 | Автомобильная дорога ул. Буденного | 2 240 | 4,0 | 0,5 | 5,0 | 11200 |
| 18 | Автомобильная дорога ул. Трактовая | 1 960 | 4,0 | 0,5 | 5,0 | 9800 |
| 19 | Автомобильная дорога ул. Гоголя | 500 | 3,0 | 0,5 | 4,0 | 2000 |
| 20 | Автомобильная дорога ул. Рабочая | 400 | 3,0 | 0,5 | 4,0 | 1600 |
| 21 | Автомобильная дорога ул. Подутесная | 1200 | 3,0 | 0,5 | 4,0 | 4800 |
| 22 | Автомобильная дорога ул. Суворова | 2 300 | 4,0 | 0,5 | 5,0 | 11500 |
| 23 | Автомобильная дорога ул. Сухая | 1 150 | 4,0 | 0,5 | 5,0 | 5750 |
| 24 | Автомобильная дорога ул. Школьная | 900 | 5,0 | 0,5 | 6,0 | 5400 |
| 25 | Автомобильная дорога ул. Мундыбашская | 860 | 3,0 | 0,5 | 4,0 | 3440 |
| 26 | Автомобильная дорога ул. Лузина | 2000 | 5,0 | 0,5 | 6,0 | 12000 |
| 27 | Автомобильная дорога ул. Луговая | 1 800 | 4,0 | 0,5 | 5,0 | 9000 |
| 28 | Автомобильная дорога ул.Восточная | 300 | 5,0 | 0,5 | 6,0 | 1800 |
| 29 | Автомобильная дорога ул. Тургенева | 540 | 5,0 | 1 | 7,0 | 3780 |
| 30 | Автомобильная дорога ул.Вокзальная  | 1500 | 6,0 | 1 | 8,0 | 12000 |
| 31 | Автомобильная дорога ул.Попова  | 280 | 6,0 | 1 | 8,0 | 2240 |
| 32 | Автомобильная дорога ул Беликова | 500 | 5,0 | 1 | 7,0 | 3500 |
| 33 | Автомобильная дорога п.Подкатунь ул Лог КМК | 2600 | 5,0 | 1 | 7,0 | 18200 |
|  | Автомобильная дорога п.Подкатунь ул Центральная | 1200 | 6,0 | 1 | 8,0 | 9600 |
|  | Автомобильная дорога п.Тельбес ул. Кирова | 1900 | 6,0 | 1 | 8,0 | 15200 |
|  | Автомобильная дорога к местам захоронения | 1 750 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 5250 |
|  | **ВСЕГО** | **48457** |  |  |  |  |

*Приложение № 4*

**График**

**очистки придомовых территорий и проездов к ним пгт. Мундыбаш**

**от снега в зимний период 2021 гг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование придомовой территории | Протяженность, м | Периодичность снегоочистки | Ответственный исполнитель | Примечание |
| 1 | Ленина | 2068 | Во время снегопада постоянно и после снегопада | ООО «Жилкомсервис»Попов А. А. | Подходы к подъездам ежедневно |
| 2 | Октябрьская | 184 | Во время снегопада постоянно и после снегопада | Подходы к подъездам ежедневно |
| 3 | Комсомольская | 52 | Во время снегопада постоянно и после снегопада | Подходы к подъездам ежедневно |
| 4 | Советская | 108 | Во время снегопада постоянно и после снегопада | Подходы к подъездам ежедневно |
| 5 | Школьная | 166 | Во время снегопада постоянно и после снегопада | Подходы к подъездам ежедневно |
| 6 | Лузина | 114 | Во время снегопада постоянно и после снегопада | Подходы к подъездам ежедневно |
| 7 | Кабалевского | 393 | Во время снегопада постоянно и после снегопада | Подходы к подъездам ежедневно |
| 8 | Мамонтова | 192 | Во время снегопада постоянно и после снегопада | Подходы к подъездам ежедневно |
| 9 | Рабочая | 70 | Во время снегопада постоянно и после снегопада | Подходы к подъездам ежедневно |
| 10 | Вокзальная | 20 | Во время снегопада постоянно и после снегопада | Подходы к подъездам ежедневно |
| 11 | Попова | 251 | Во время снегопада постоянно и после снегопада | Подходы к подъездам ежедневно |
| 12 | Проезды к МКД по ул.Ленина | 1200 | Во время снегопада постоянно и после снегопада |  |  |
|  | ИТОГО: | 4818 |  |  |  |

*Приложение № 5*

**График**

**очистки ж/д территорий пгт. Мундыбаш**

**от снега в зимний период 2021 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Периодичность снегоочистки | Ответственный исполнитель | Примечание |
| 1 | Ж/Д перезд (Комсомольская –Коммунистическая) | Постоянно после снегопада | ОАО «РЖД» | Ведётся круглосуточный контроль |
| 2 | Прилегающая территория к зданию Ж/Д вокзала | Постоянно после снегопада | Ведётся круглосуточный контроль |