Отчет

об использовании ассигнований местного бюджета

на реализацию муниципальной программы

"Благоустройство"

за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование | Расходы (тыс. руб.) | |
| сводная бюджетная роспись, план | кассовое исполнение за 2021 год |
| 1 | Муниципальная программа | Благоустройство | 5750,61 | 4097,77 |
| 2 | Подпрограмма | отсутствует |  |  |
| 3 | Мероприятие | по благоустройству территории поселения | 3194,83 | 3170,02 |
|  |  | по уличному освещению объектов территории поселения | 1424,14 | 1386,82 |
|  |  | по озеленению территории поселения | 15,2 | 0,3 |
|  |  | обеспечение комплексного развития сельских территорий (благоустройство сельских территорий) | 127,01 | 127,01 |
|  |  | реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" | 989,43 | 989,43 |

Директор программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. В. Ханынена

Отчет

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

"Благоустройство"

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | План на 2021 год | Факт за 2021 год | Факт за 2020 год [\*](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Документы%20Наташи\Распоряжения\2014\Постановление%2037а-п%20МЦП.doc#Par500) | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии) |
| 1. | Ремонт сетей уличного освещения  Замена светильников | км.  шт. | 1,5  60 | 1  15 | 0,5  6 |  |
| 2. | Озеленение | кв.м. | 20,0 | 20 | 20 |  |
| 3. | Санитарное содержание территорий поселения | кв. м. | 400,0 | 400 | 400 |  |
| 4. | Содержание объектов благоустройства, приобретение дополнительных малых архитектурных форм | шт. | 5 | 0 | 5 |  |
| 5. | Благоустройство муниципальной территории общего пользования | шт. | 4 | 4 | 4 |  |
| 6. | Замена светильников и монтаж дополнительных светильников на территории п. Тельбес ул. Кирова в рамках благоустройства сельских территорий | шт. | 14 | 14 | 0 |  |
| 7. | Благоустройство общественных пространств в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" | шт. | 1 | 1 | 1 |  |

--------------------------------

\* Соответствующий период предыдущего года

Директор программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. В. Ханынена