Отчет

об использовании ассигнований местного бюджета

на реализацию муниципальной программы

"Благоустройство"

за январь - декабрь 2022 года

(нарастающим итогом с начала года)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование | Расходы (тыс. руб.) | |
| сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение за январь - декабрь 2022 года |
| 1 | Муниципальная программа | Благоустройство | 4878,57 | 4876,42 |
| 2 | Подпрограмма | отсутствует |  |  |
| 3 | Мероприятие | по благоустройству территории поселения | 1797,49 | 1796,56 |
|  |  | по уличному освещению объектов территории поселения | 1674,54 | 1673,42 |
|  |  | по озеленению территории поселения | 1,0 | 0,9 |
|  |  | обеспечение комплексного развития сельских территорий (благоустройство сельских территорий) | 0,0 | 0,0 |
|  |  | реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" | 834,85 | 834,85 |
|  |  | реализация мероприятий направленных на природоохранные меры | 570,69 | 570,69 |

Директор программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. В. Ханынена

Отчет

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

"Благоустройство"

за январь - декабрь 2022 года

(нарастающим итогом с начала года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | План на 2022 год | План на январь - декабрь 2022 года | Факт за январь - декабрь 2022 года | Факт за январь - декабрь 2021 года [\*](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Документы%20Наташи\Распоряжения\2014\Постановление%2037а-п%20МЦП.doc#Par500) | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ремонт сетей уличного освещения  Замена светильников | км.  шт. | 1,5  60 | 1,5  60 | 1,5  60 | 1  15 |  |
| 2. | Озеленение | кв.м. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20 |  |
| 3. | Санитарное содержание территорий поселения | кв. м. | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400 |  |
| 4. | Содержание объектов благоустройства, приобретение дополнительных малых архитектурных форм | шт. | 5 | 5 | 2 | 0 |  |
| 5. | Благоустройство муниципальной территории общего пользования | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 6. | Благоустройство общественных пространств в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

--------------------------------

\* Соответствующий период предыдущего года

Директор программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. В. Ханынена