Отчет

об использовании ассигнований местного бюджета

на реализацию муниципальной программы

"Развитие автомобильных дорог общего пользования Мундыбашского городского поселения"

за январь - сентябрь 2023 года

(нарастающим итогом с начала года)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование | Расходы (тыс. руб.) | |
| сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение за январь - сентябрь 2023 года |
| 1 | Муниципальная программа | Развитие автомобильных дорог общего пользования Мундыбашского городского поселения | 84033,4 | 40584,1 |
| 2 | Подпрограмма | отсутствует |  |  |
| 3 | Мероприятие | Реконструкция, строительство сети автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Капитальный, текущий ремонт, содержание и обслуживание улично-дорожной сети местного значения и искусственных сооружений на них | 4230,6 | 1065,55 |
|  |  | Мероприятия по ремонту и содержанию дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие расходы по организации дорожного движения, обслуживанию и содержанию автомобильных дорог | 1196,8 | 215,55 |
|  |  | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» Капитальный ремонт автомобильного моста через р. Тельбес | 78606,0 | 39303,0 |
|  |  | В том числе ФБ | 70910,88 | 35455,44 |
|  |  | ОБ | 2193,12 | 1096,56 |
|  |  | МБ | 5502,0 | 2751,0 |

Директор программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. В. Ханынена

Отчет

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

"Развитие автомобильных дорог общего пользования Мундыбашского городского поселения"

за январь - сентябрь 2023 года

(нарастающим итогом с начала года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | План на 2023 год | План на январь - сентябрь 2023 года | Факт за январь - сентябрь 2023 года | Факт за январь – сентябрь 2022 года [\*](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Документы%20Наташи\Распоряжения\2014\Постановление%2037а-п%20МЦП.doc#Par500) | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Площадь отремонтированных дорог улично-дорожной сети | тыс. кв. м | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 2. | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | тыс. кв. м | 0,001 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Содержание дорог в зимний период | ул. | 34 | 34 | 34 | 34 |  |
| 4. | Капитальный ремонт автомобильного моста через р. Тельбес | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |

--------------------------------

\* Соответствующий период предыдущего года

Директор программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. В. Ханынена