Отчет

об использовании ассигнований местного бюджета

на реализацию муниципальной программы

"Строительство и реконструкция объектов"

за январь - июнь 2024 года

(нарастающим итогом с начала года)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование | Расходы (тыс. руб.) | |
| сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение за январь - июнь 2024 года |
| 1 | Муниципальная программа | Строительство и реконструкция объектов | 27341,43 | 302,73 |
| 2 | Подпрограмма | отсутствует |  |  |
| 3 | Мероприятие | Расходы на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Строительство и реконструкция объектов» | 190,0 | 190,0 |
| Реализация мероприятий программы социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса в целях софинансирования строительства объектов инфраструктуры, необходимых для снятия инфраструктурных ограничений в муниципальных образованиях Кузбасса при реализации новых инвестиционных проектов (Инженерные сети спортивно-туристического комплекса «Мундыбаш - ворота в Горную Шорию» расположенный по адресу: Кемеровская обл, Таштагольский район, п.г.т. Мундыбаш, ул. Григорьева) | 26898,63 | 0,0 |
|  |  | Техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и ремонт сетей водоснабжения, водоотведения (канализация), газопроводов и сооружений на них, газового оборудования спортивно-туристического комплекса «Мундыбаш - ворота в Горную Шорию» | 205,07 | 65,0 |
|  |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств. Спортивно-туристического комплекса «Мундыбаш - Ворота в Горную Шорию» расположенный по адресу: Кемеровская область, Таштагольский район, пгт. Мундыбаш, ул. Григорьева) | 47,73 | 47,73 |

Директор программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. В. Ханынена

Отчет

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

"Строительство и реконструкция объектов"

за январь - июнь 2024 года

(нарастающим итогом с начала года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | План на 2024 год | План на январь - июнь 2024 года | Факт за январь - июнь 2024 года | Факт за январь - июнь 2023 года [\*](file:///C:\Users\Admin\Desktop\Документы%20Наташи\Распоряжения\2014\Постановление%2037а-п%20МЦП.doc#Par500) | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего | кв. метров | 24 | 22 | 22 | 22 |  |
| 2. | В том числе введение в действие за один год | кв. метров | 700,0 | 500,0 | 460,0 | 275,3 |  |
| 3. | Строительство объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для снятия инфраструктурных ограничений при реализации инвестиционного проекта "Ворота в Горную Шорию" | Шт. | 1 | 0 | 0 | 0 |  |

--------------------------------

\* Соответствующий период предыдущего года

Директор программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. В. Ханынена